## Slide 1
基于区块链的安全数据共享系统设计
----清清共享
汇报团队：瀚文哥哥说：太难了
指导教师：王勇
团队成员：曹俊燚、金晨、侯添久、卢茜君、赵梓清

## Slide 2
目录
CONTENTS
01
工作进度汇报
02
系统展示
03
测试工作
04
下阶段工作

## Slide 3
01
工作进度

## Slide 4
01 工作进度

## Slide 5
01 工作进度
项目管理

## Slide 6
01 工作进度
经济决策

## Slide 7
02
系统展示

## Slide 8
02 作品概述
更换图片方法：点击图片后右键，选择“更改图片”即可。标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文8-14号字，1.3倍字间距。标题数字等都可以通过点击和重新输入进行更改，顶部“开始”面板中可以对字体、字号、颜色、行距等进行修改。建议正文8-14号字，1.3倍字间距。

## Slide 9
03
测试工作

## Slide 10
由于开发时间紧张，开发周期较预期延长，导致测试计划变更，根据风险管理中对应的应对策略，对应的集成测试以及系统测试时间延后，并修改部分测试内容
测试计划变更
03 测试计划变更

## Slide 11
03 测试计划-内容安排
由测试人员完成
功能性、性能效率、兼容性、易用性、可靠性、信息安全性、文档测试
5.系统测试
由开发人员协助测试人员完成
验证产品模块间集成调用关系的正确性、准确性，接口实现的安全性、准确性
4.集成测试
由开发人员完成，方法为代码检查
目的是产品模块内部的逻辑和功能的正确性
3.单元测试
1.需求评审
2.设计评审

## Slide 12
明确测试项、测试方法、测试通过准则、项目组成员及职责、测试环境和测试工具
测试需求及测试策划-8.30
完成单元测试、集成测试和系统测试，对代码及相关文档展开评测，对系统的整体情况进行测试
测试执行-9.11
明确测试开展方式、编写测试用例
测试设计-9.5
对被测软件进行评价和说明
测试总结-9.11
03 测试计划-时间安排

## Slide 13
需求评审-需求规格说明书
设计评审-系统设计说明书
单元测试（代码评审）
40%接口测试（集成测试）
已完成
未完成
03 测试进度
60%接口测试（集成测试）
系统测试

## Slide 14
05
下阶段工作

## Slide 15
05 下阶段工作
开发收尾
智能合约模块对接
集成测试
系统上线、最终汇报

## Slide 16
THANK YOU!